РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Красюковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2011 года			                    №  132		             	сл.Красюковская

О внесении изменений в постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 09.12.2010г. № 102 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2013 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Красюковского сельского поселения «Развитие  дорог и улично-дорожной сети  Красюковского сельского поселения Октябрьского района  на 2010-2013 годы» изменения согласно приложению.

2. Начальнику службы экономики и финансов  Гладкой И.П. при утверждении  бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть финансовые средства на реализацию долгосрочной целевой программы Красюковского сельского поселения «Развитие  дорог и улично-дорожной сети  Красюковского сельского поселения Октябрьского района  на 2010-2014 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о Главы Красюковского

сельского поселения						С.И. Савинов

Приложение к постановлению Администрации Красюковского сельского поселения от 04.10.2011 № 132

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ДОРОГ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

НА 2010-2014 ГОДЫ"

- Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

"Развитие дорог и улично-дорожной сети Красюковского сельского поселения Октябрьского района  на 2010-2014 годы "

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие улично-дорожной сети Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Администрации Октябрьского района № 610 от 16.09.2010 года «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района Ростовской области на 2010-2012 гг.»: |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Разработчик Программы | Администрация Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством (предприятия и организации дорожно-транспортного комплекса всех форм собственности, привлеченные для выполнения работ) |
| Основные цели Программы | -развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, -обеспечение безопасности дорожного движения снижение отрицательных воздействий на окружающую среду и повышение безопасности дорожного движения; -ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения; -улучшение экологической обстановки -развитие сети дорог общего пользования с твёрдым покрытием в населённых пунктах поселения; -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Программы | -поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; -сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог и тротуаров за счет ремонта и строительства, автомобильных дорог и тротуаров. |
| Сроки реализации Программы | 2010 – 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2010 – 2014 годах – 24 741,58 тыс.рублей, в том числе: средства областного бюджета–18 872,93тыс. рублей; средства районного бюджета–3 397,5 тыс.. рублей средства местного бюджета –2 371,15 тыс. рублей средства инвестора – 100,0 тыс руб; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011 – 2014 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2011- 2014 годы |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

- 1.1. Характеристика улично-дорожной сети поселения

Улично-дорожная сеть рассматривается как элемент транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры поселения. Планирование развития улично-дорожной сети ведется, исходя из потребностей поселения в транспортной, инженерной и социальной инфраструктурах, а также исходя из того, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование территории поселения, но и предопределяют  развитие в долгосрочной перспективе.

В соответствии с реестром муниципального имущества в Красюковском сельском поселении Октябрьского района насчитывается 64 улиц и 12 переулков Общая протяженность улично-дорожной сети муниципального образования "Красюковского сельского поселения", находящаяся в муниципальной собственности, составляет 347,3 тыс. кв. м площади.

Одной из главных инфраструктурных составляющих улично-дорожной сети Красюковского сельского поселения Октябрьского района являются искусственные сооружения. Мосты и путепроводы обеспечивают транспортное сообщение между отдельными населенными пунктами, разделенными такими препятствиями естественного и искусственного характера, как реки и железные дороги. В эксплуатации находится 5 шт. мостов.

- 1.2. Проблемы развития улично-дорожной сети Красюковского сельского поселения Октябрьского района

Автомобильные дороги - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Между тем, состояние дорожной сети Красюковского сельского поселения Октябрьского района не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям поселения в целом. Проблема особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта).

Большая  часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.

Ликвидация потенциально аварийных участков является одним из важнейших направлений развития дорожной сети.

- Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания

Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог требуют больших финансовых затрат.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами (удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность) при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для соответствия дорог нормативным требованиям необходимо своевременно, с полнотой и качеством выполнять работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, что зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.

Доля протяженности дорог местного значения, улично-дорожной сети поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения составила по поселению за 2009 год 55,8%.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние дорог и тротуаров, улично-дорожной сети поселения.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутригородских дорог и улично-дорожной сети города и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии дорог и улично-дорожной сети позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожного хозяйства в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожного хозяйства;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и тротуаров, улично-дорожной сети в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и достичь запланированных в Программе величин показателей.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является развитие современной улично-дорожной сети, совершенствование системы организации дорожного движения, обеспечение безопасности движения, улучшение экологической ситуации, повышение общего уровня благоустройства поселения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог и тротуаров, улично-дорожной сети за счет ремонта и капитального ремонта дорог и тротуаров и сооружений на них.

Срок реализации Программы - 2010-2014 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом, капитальным ремонтом дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачами каждого этапа являются 100-процентное содержание дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них и не увеличение показателя: "Доля протяженности дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети ".

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице N 1.

- Таблица N 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм | Показатели по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети | % | 55,8 | 42 | 35,2 | 30 | 28 |
| 2 | Доля протяженности дорог, улично-дорожной сети и соору- жений на них, находящихся на содержании, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию дорог и сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию дорог и сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту дорог.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров и сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных областными и районными целевыми программами.

В рамках задачи, предусматривающей сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог и тротуаров, улично-дорожной сети, приоритеты будут отдаваться капитальному ремонту участков дорог и сооружениям на них, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки.

Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту дорог и тротуаров, улично-дорожной сети будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице N 2.

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица N 2

2010 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Средства инвесторов | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание дорог поселения |  |  | 330,3 | 330,3 |
| 2 | Ямочный ремонт по ул.Советской в сл.Красюковской |  |  | 304,6 | 304,6 |
| 3 | Ямочный ремонт по ул.Советской в сл.Красюковской | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 4 | Капитальный ремонт тротуара (пешеходной дорожки) по ул.Делегатская в сл.Красюковская Октябрьского района |  | 1388,8 |  | 1388,8 |
|  | ИТОГО | 100,0 | 1388,8 | 634,9 | 2123,7 |

2011год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание дорог поселения |  |  | 315,79 | 315,79 |
| 2 | Ямочный ремонт по ул.Горького в сл.Красюковской |  |  | 301,55 | 301,55 |
| 3 | Капитальный ремонт автодороги к кладбищу в п.Новоперсиановский | 1 913,5 | 337,7 |  | 2251,2 |
| 4 | Капитальный ремонт автодороги по ул.Речная и съезд на ул.Новую в х.Яново-Грушевский | 5 504,904 | 971,5 |  | 6 476,404 |
| 5 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Красюкова и ул. Береговая в сл.Красюковская. | 3 495,028 | 616,8 |  | 4 111,828 |
| 6 | Капитальный ремонт тротуара по пер. Песчаный в сл.Красюковская. | 468,5 | 82,7 |  | 551,2 |
|  | ИТОГО | 11 381,93 | 2 008,7 | 617,35 | 14 007,98 |

2012 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог сл Красюковская | 406,0 |  | 100,0 | 506,0 |

2013 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание дорог поселения | 428,3 |  |  | 428,3 |

2014 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание дорог поселения | 449,7 |  |  | 449,7 |
| 2 | Капитальный ремонт автодороги по пер. Западный от ул.Набережная до ул.Горная в сл.Красюковская | 3 675,6 |  | 603,3 | 4 278,9 |
| 3 | Капитальный ремонт автодороги по пер. Перелетова от ул Советская до ул. Горная в сл.Красюковская | 2 531,4 |  | 415,6 | 2 947,0 |
|  | ИТОГО | 6 656,7 |  | 1 018,9 | 7 675,6 |

- Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 533 "О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели". Постановление Главы Администрации Красюковского сельского поселения №56 от 29.04.2010 года «О нормативах формирования и финансовых затратах на содержание дорог местного значения»

- Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Красюковского сельского поселения Октябрьского района.

- Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- сокращения времени нахождения в пути;

- повышения эффективности использования транспортных средств;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения комфортности движения и улучшения удобства в пути следования;

от результатов, получаемых от влияния совершенствования и развития улично-дорожной сети на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку:

- повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизации экономической деятельности, содействия освоению новых территорий и ресурсов, расширения рынков сбыта продукции;

- снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшения транспортного обслуживания населения за счет перевода грунтовых дорог  в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- создания новых рабочих мест;

- снижения негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на дорогах, улично-дорожной сети поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети  будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в различных отраслях и сферах деятельности поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований,

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог, улично-дорожной сети на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 25 процента от общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения.