- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2013 г.   				 № 40                                   сл. Красюковская

| «Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013 годы» за 2012 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения  от 26.09.2011 № 129 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Красюковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013 годы» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации поселения В.Н Шаповалова.

Глава Красюковского

сельского поселения                                                 		         М.Н. Обухов

Приложение

к Постановлению Главы

Красюковского сельского поселения

от 07.03.2013  №40

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие дорог и улично-дорожной сети  Красюковского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2013 годы»

по состоянию на « 01 » 01 2013года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 2008,6 | 1990,1 |  | 1990,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 406,0 |  | 406,0 | 406,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1602,6 |  | 1584,1 | 1584,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 содержание дорог | Прочие расходы | 1-4 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 483,1 |  | 464,5 | 464,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 406,0 |  | 406,0 | 406,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 77,1 |  | 58,5 | 58,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Кап. Ремонт пер. Песчанный |  | 2 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 1499,1 |  | 1499,1 | 1499,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1499,1 |  | 1499,1 | 1499,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Стройконтроль пер. Песчаный |  | 2,3 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 22,0 |  | 22,0 | 22,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 22,0 |  | 22,0 | 22,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие № 4 Изготовление тех.документации |  | 2,3 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«РАЗВИТИЕ ДОРОГ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ КрасЮКОВСКОГО  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013 годы»

за 2012 год

1.Общие положения

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие дорог и улично-дорожной сети Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013 годы»  утверждена постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 28.12.2010. № 250.

Общий  объем  программы в 2012г. составил 2008,6 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 406,0 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 1602,6 тыс. руб.,

Исполнение программы в целом составило 99,1%.

2. Исполнение программных мероприятий

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013 годы»  в 2012г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Расходы по содержанию и обслуживанию дорог.

- содержание дорог  - 464,5 тыс. руб.;

Плановые показатели составили: всего – 483,1 тыс. руб., из них  406,0 тыс. руб. - областного бюджета; 77,1 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 464,5 тыс. руб., из них 406,0 тыс. руб. областного бюджета; 58,5 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 96,2%

2. Капитальный ремонт пер. Песчаный;

Существующие дороги и улично-дорожная сеть общего пользования имеют  неудовлетворительное состояние: нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими дорогами.

Направление денежных средств осуществлялось по направлениям:

- Капитальный ремонт пер. Песчаный – 1499,1 тыс. руб.;

Плановый показатель составил – 1499,1 тыс. руб., из них – 1499,1 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 1499,1 тыс. руб., из них – 1499,1тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

3. Строительный контроль пер. Песчаный:

Плановый показатель составил – 22,0 тыс. руб., из них – 22,0  тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 22,0  тыс. руб., из них – 22,0 тыс. руб.- средства местного бюджета. Исполнение программных показателей составил 100%.

4. Изготовление технической документации:

- Приобретение металлических дорожных знаков – 4,5 тыс. руб.

Плановый показатель составил - 4,5 тыс. руб., из них – 4,5 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 4,5 тыс. руб., из них – 4,5 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение программных показателей составил 100%.