- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2014    				 № 43                                  сл. Красюковская

| «Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013 годы» за 2013 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения  от 26.09.2011 № 129 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Красюковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013 годы» за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации поселения В.Н Шаповалова.

ВрИО Главы Красюковского

сельского поселения                                                 		         Л.Н. Швиденко

Приложение

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от _________  №____

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие дорог и улично-дорожной сети  Красюковского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2013 годы»

по состоянию на « 01 » января 2014 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 1962,3 | 966,3 |  | 966,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1409,9 |  | 428,3 | 428,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 552,4 |  | 538,0 | 538,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 содержание дорог | Прочие расходы | 1-4 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 738,4 |  | 738,4 | 738,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 428,3 |  | 428,3 | 428,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 310,1 |  | 310,1 | 310,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Разработка ПСД на строительство подъездной дороги к д/с |  | 2,3 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 1071,6 |  | 75,6 | 75,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 981,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 90,0 |  | 75,6 | 75,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 СтройКонтроль кредиторская задолженность за 2012 |  | 1,2 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 152,3 |  | 152,3 | 152,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 152,3 |  | 152,3 | 152,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«РАЗВИТИЕ ДОРОГ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ КрасЮКОВСКОГО  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013 годы»

за 2013 год

1.Общие положения

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие дорог и улично-дорожной сети Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013 годы» утверждена постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 28.12.2010. № 250.

Общий  объем  программы в 2013г. составил 1962,3 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 1409,9 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 552,4 тыс. руб.,

Исполнение программы в целом составило 49,2%.

2. Исполнение программных мероприятий

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013 годы» в 2013г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Расходы по содержанию и обслуживанию дорог.

- содержание дорог – 738,4 тыс. руб.;

Плановые показатели составили: всего – 738,4 тыс. руб., из них 428,3 тыс. руб. - областного бюджета; 310,1 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 738,4 тыс. руб., из них 428,3 тыс. руб. областного бюджета; 310,1 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%

2. Разработка ПСД на строительство подъездной дороги к детскому саду:

Плановый показатель составил – 1071,6 тыс. руб., из них – 90,0 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2013 г. составил: 75,6 тыс. руб., из них – 75,6 тыс. руб.- средства местного бюджета. Исполнение программных показателей составил 7,1%.

3. Строительный контроль (кредиторская задолженность за 2012 год):

- Строительный контроль – 152,3 тыс. руб.

Плановый показатель составил – 152,3 тыс. руб., из них – 152,3 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2013 г. составил: 152,3 тыс. руб., из них – 152,3 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение программных показателей составил 100%.