- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2013 г.   				 № 39                              сл. Красюковская

| «Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы» за 2012 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения  от 26.09.2011 № 129 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Красюковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Красюковского поселения В.Н Шаповалова.

Глава Красюковского

сельского поселения                                                 		         М.Н. Обухов

Приложение

к Постановлению Главы

Красюковского сельского поселения

от 07.03.2013 №39

- ОТЧЕТ

- о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Благоустройство: озеленение и освещение территории Красюковского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2015 годы»

по состоянию на «_01 » 01 2013года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 2999,5 | 2934,5 |  | 2934,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2999,5 |  | 2934,5 | 2934,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения | Прочие расходы | 1-4 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 582,3 |  | 582,3 | 582,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 582,3 |  | 582,3 | 582,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Содержание и обслуживание зеленых насаждений |  | 1-4 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 208,4 |  | 208,4 | 208,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 208,4 |  | 208,4 | 208,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Противоклещевая обработка |  | 2,3 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 40,2 |  | 40,2 | 40,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 40,2 |  | 40,2 | 40,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие № 4 Трудоустройство работников по благоустройству |  | 3,4 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 201,0 |  | 201,0 | 201,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 201,0 |  | 201,0 | 201,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие № 5 Приобретение пилы, косилок |  | 3,4 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 73,3 |  | 73,3 | 73,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 73,3 |  | 73,3 | 73,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие № 6 Уличное освещение |  | 1-4 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 1685,8 |  | 1685,8 | 1685,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1685,8 |  | 1685,8 | 1685,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие № 7 Генеральная схема очистки территории |  | 3,4 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 21,3 |  | 21,3 | 21,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 21,3 |  | 21,3 | 21,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие № 8 Приобретение детской площадки, з/ч на трактор |  | 3,4 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 187,2 |  | 122,2 | 122,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 187,2 |  | 122,2 | 122,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Благоустройство: озеленение И освещение территории КрасЮКОВСКОГО  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы»

за 2012 год

1.Общие положение

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы» утверждена постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 28.12.2010. № 249.

Общий  объем  программы в 2012г. составил 2934,5 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета  2934,5 тыс. руб.,

Исполнение программы в целом составило 97,8%.

2. Исполнение программных мероприятий

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2015 годы» в 2012г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Расходы по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения.

- оплата коммунальных услуг  - 1685,8тыс. руб.;

- содержание и обслуживание сетей уличного освещения – 582,3 тыс. руб.

Плановые показатели составили: всего – 2268,1 тыс. руб., из них 2268,1 тыс. руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 2268,1 тыс. руб., из них 2268,1 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Расходы по содержанию и обслуживанию зеленых насаждений;

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка цветов.

Направление денежных средств осуществлялось по направлениям:

- Содержание зеленых насаждений – 208,4 тыс. руб.

Плановый показатель составил – 208,4 тыс. руб., из них – 208,4 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 208,4 тыс. руб., из них 208,4 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение программных показателей составил 100%.

3. Расходы на противоклещевую обработку:

- Противоклещевая обработка кладбищ и футбольного поля -  40,2 тыс. руб.

Плановый показатель составил – 40,2 тыс. руб., из них – 40,2 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 40,2 тыс. руб., из них: 40,2 тыс. руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

4. Трудоустройство работников по благоустройству:

Плановый показатель составил -201,0 тыс. руб., из них – 201,0 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 201,0 тыс. руб., из них – 201,0 тыс. руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

5. Приобретение пилы, косилок:

-  Оплата по трудовым договорам – 73,3 тыс. руб.;

Плановый показатель составил -73,3 тыс. руб., из них – 73,3 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 73,3 тыс. руб., из них – 73,3 тыс. руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

6. Генеральная схема очистки территории:

Плановый показатель составил -21,3 тыс. руб., из них – 21,3 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 21,3 тыс. руб., из них – 21,3 тыс. руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

7. Приобретение детской площадки, з/ч на трактор:

Плановый показатель составил -187,2 тыс. руб., из них – 187,2 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2012 г. составил: 122,2 тыс. руб., из них – 122,2 тыс. руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 65,3%.