- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2014   				 № 45                              сл. Красюковская

| «Об утверждении отчёта о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 гг.» за 2013 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения  от 26.09.2011 № 129 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации, порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Красюковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 гг.»  за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Красюковского поселения В.Н Шаповалова.

ВрИО Главы Красюковского

сельского поселения                                                 	Л.Н. Швиденко

Приложение

к Постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

от _________. №___

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01» января 2014 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 19953,2 | 12340,5 |  | 12340,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2375,0 | 2375,0 |  | 2375,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 13646,6 |  | 6033,9 | 6033,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 3931,6 |  | 3931,6 | 3931,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Строительство водопровода слКрасюковская (кредиторская задолженн)ость | Капитальные вложения | 2,3,4 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 2447,8 |  | 2447,8 | 2447,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2447,8 |  | 2447,8 | 2447,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Строительство водопровода х. Яново-Грушевский | Капитальные вложения | 2,3,4 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 8962,3 |  | 8962,3 | 8962,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 2375,0 |  | 2375,0 | 2375,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 6033,9 |  | 6033,9 | 6033,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 553,4 |  | 553,4 | 553,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Строительство эл. Сетей х. Яново-Грушевский | Капитальные вложения | 2,3,4 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 8310,8 |  | 8310,8 | 8310,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 7612,7 |  | 7612,7 | 7612,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 698,1 |  | 698,1 | 698,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - |  |
| 4 | Мероприятие № 4 Строительный контроль, проектные услуги | Прочие расходы | 2,3,4 квартал |  | Администрация Красюковского сельского поселения | всего |  | 232,3 |  | 232,3 | 232,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 232,3 |  | 232,3 | 232,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

за 2013 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы» утверждена постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 28.12.2010. № 251.

Общий  объем  программы в 2013г. составил 19953,2 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 2375,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 13646,6 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 3931,6 тыс. руб.,

Исполнение программы в целом составило 61,8%.

2. Исполнение программных мероприятий:

-улучшение качества жизни и благосостояния населения Красюковского сельского поселения;

-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации;

-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- благоустроенность населенных пунктов поселения.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы» в 2013г. осуществлялась по следующим направлениям:

-  Строительство водопровода сл. Красюковская и х. Яново-Грушевский (погашение кредиторской задолженности за 2012год):

Плановые показатели составили: всего – 2447,8 тыс. руб., из них 2447,8 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: всего – 2447,8 тыс. руб., из них 2447,8 тыс. руб. средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%

- Строительство водопровода х. Яново-Грушевский

Плановые показатели составили: всего – 8962,3 тыс. руб., из них 2375,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 6033,9 тыс. руб. – средства областного бюджета; 553,4 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: всего – 8962,3 тыс. руб., из них 2375,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 6033,9 тыс. руб. – средства областного бюджета; 553,4 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Строительство эл. Сетей наружного освещения х. Яново-Грушевский:

Плановые показатели составили: всего – 8310,8 тыс. руб., из них 7612,7 тыс. руб. – средства областного бюджета; 698,1 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: всего – 698,1 тыс. руб., из них 0,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 698,1 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 8,4%

- Строительный контроль, проектные услуги

Плановые показатели составили: всего – 232,3 тыс. руб., из них 232,3 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 232,3 тыс. руб., из них 232,3 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.