РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.07.2018                                             № 100                             сл. Красюковская

Об утверждении социально-значимого

проекта «Строительство сквера в

п.Новоперсиановка Октябрьского

района Ростовской области»

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органом местного самоуправления», в рамках реализации мероприятий предусмотренных федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации «О Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» от 15 июля 2013 г. №598, Уставом муниципального образования «Красюковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить общественно-значимый проект «Строительство сквера в п.Новоперсиановка Октябрьского района Ростовской области»(приложение1)

2.Администрации Красюковского сельского поселения обеспечить организацию выполнения мероприятий предусмотренных проектом.

3. Данное постановление подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Красюковского сельского поселения.

4 Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства- Святогорова В.А.

Глава  Администрации

Красюковского сельского поселения                                           В.И.Бугаев

Приложение 1

к постановлению Администрации

Красюковского сельского поселения

№ 100 от 05.07.2018

Паспорт проекта

«Парковой зоны» в п. Новоперсиановка Красюковского  сельского поселения

Октябрьского района

Ростовской области

- Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Строительство парковой зоны по адресу: Россия, Ростовская область, Октябрьский район, п. Новоперсиановский, ул. Советская |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | Да |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв.м | 8545 кв.м. |
| Цель и задачи проекта | Обеспечение жителей посёлка местом для культурного отдыха, путём создания парковой зоны в юго-западной части посёлка |
| Инициатор проекта | Администрация Красюковского сельского поселения, Собрание депутатов Красюковского сельского поселения, ТОС п. Новоперсиановский |
| Заявитель проекта | Администрация Красюковского сельского поселения |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | 3 месяцев |
| Дата начала реализации проекта | 01.09.2018 год |
| Дата окончания реализации проекта | 01.05.2019 год |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 3 186,9 |
| в том числе за счет средств: |  |
| Гранта (сумма средств Федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации не превышает 2 млн.рублей и не > 60 % | 1 912 |
| в т.ч. за счет Федерального бюджета | 1 912 |
| областного бюджета | 0,0 |
| Местного бюджета | 239 |
| Обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - всего | 1 035,9 |
| из них: вклад граждан, тыс. рублей: | 200,00 |
| денежными средствами | 0,00 |
| трудовым участием | 200.00 |
| предоставлением помещений | 0,00 |
| техническими средствами | 0,00 |
| иное (саженцы) | 0,00 |
| вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей: | 90,0 |
| денежными средствами | 0,00 |
| трудовым участием | 0,00 |
| предоставлением помещений | 0,00 |
| техническими средствами | 90,00 |
| иное (указать наименование вида расходов) | 0,00 |
| вклад юридических лиц, тыс. рублей: | 40,00 |
| денежными средствами | 0,00 |
| предоставлением помещений | 0,00 |
| техническими средствами | 30,00 |
| трудовым участием | 10,00 |
| иное (указать наименование вида расходов) | 0,00 |

Трудовое участие и технические средства:

| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валка деревьев, посадка деревьев, установка скамеек и урн |  |  | 330.00 |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек |  |
| --- | --- |
| из них молодежь до 30 лет |  |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта (например, дети, учащиеся в такой-то школе; население, живущее в такой-то части села; молодежь, жители пожилого возраста и т.д.) | Молодёжь, жители пожилого возраста, дети проживающие в посёлке |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно (например, в случае ремонта улицы непосредственную пользу получат жители этой и прилегающих улиц, а косвенную - все жители села), человек | 987 |
| в том числе прямо, чел. | 987 |
| косвенно, чел. | 674 |

- Инициаторы проекта

Инициатором проекта выступает Собрание депутатов Красюковского сельского поселения, Администрация Красюковского сельского поселения и Территориальное общественное самоуправление п.Новоперсиановка в составе:

Злобиной Натальи Петровны (Председателя Собрания депутатов - Главы Красюковского сельского поселения) – осуществляет взаимодействие с общественностью поселения.

Бугаева Виктора Ивановича (Главы Администрации Красюковского сельского поселения) - выполняет контроль и координацию действий за ходом реализации проекта. Обеспечивает связь с региональными органами власти по вопросам реализации проекта.

Приколотина Геннадия Григорьевича (Председателя ТОС п.Новоперсиановка) – осуществляет взаимодействие с жителями п.Новоперсиановка.

Святогорова Василия Алексеевича (Заместителя Главы Администрации Красюковского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства) - обеспечивает выполнение проектных и изыскательских работ, а так же осуществляет контроль за ходом выполнения строительно-монтажных работ.

Гладкой Ирины Павловны (Начальника финансово-экономической службы Администрации Красюковского сельского поселения) - отвечает за финансовое обеспечение проекта в соответствии с действующим законодательством.

Кудриной Валентины Александровны (Специалиста по правовым и кадровым вопросам Администрации Красюковского сельского поселения) обеспечивает проведение электронных торгов на закупку товаров необходимых для реализации проекта.

- Описание проекта

В настоящее время в п. Новоперсиановка проживает 987 человек и преобладает малоэтажная застройка, не вся улично-дорожная сеть имеет асфальтобетонное покрытие, при этом места для культурного отдыха на «свежем воздухе» в населённом пункте нет. В юго-западной части посёлка есть массив зелёных насаждений (парковая зона), который практически никак не используется, его ежегодная расчистка от поросли и мусора требует немалых финансовых затрат. При приложении некоторых усилий и финансовых затрат возможно использование этого массива в качестве зоны отдыха жителей посёлка.

Сейчас молодёжь для организации своего отдыха «на свежем воздухе» использует памятники посёлка, центральную улицу, которая является проезжей частью, перекрёстки улиц и площадка перед домом культуры.

Для велосипедных прогулок, прогулок молодых мамочек с детскими колясками, а также пеших прогулок жителей пожилого возраста, в связи с отсутствием тротуаров, используются проезжая часть улиц посёлка, что является небезопасным для пешеходов, и мешает остальным участникам дорожного движения. В связи с этим создание зоны отдыха в посёлке является необходимым, поскольку затрагивает интересы практически всех жителей посёлка.

Парковая зона (зона отдыха) – это территория вокруг которой расположены такие объекты социального значения как: Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 68, Муниципальное  бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №35»Родничок»,  Муниципальное учреждение культуры «Сельский дом культуры в п. Новоперсиановка». Территория обсажена тополями и кленами, через которые проходят дорожки, также здесь находятся площадки для проведения спортивно-массовых мероприятий.

- Цели и задачи проекта

Цель проекта: Создание Парковой зоны в юго-восточной  части п. Новоперсиановка по ул. Советской.

Задача проекта: Создание парковой зоны в южной части п. Новоперсиановка по ул. Советской от здания Сельского дома культуры в п. Новоперсиановка, Муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 68 до территории действующего Муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 35 «Родничок».

- Мероприятия по реализации проекта

В рамках реализации проекта в существующем зелёном массиве необходимо провести следующие мероприятия:

- Подготовительные работы (очистка от мусора и поросли)

- Планировка и разметка на местности будущих элементов зоны отдыха в соответствии с проектом планировки.

- Выбраковка и снос сухих, ветхих, а так же попадающих под планируемые дорожки и площадки, зелёных насаждений.

- Погрузка и вывоз порубочных остатков.

- Вертикальная планировка, уплотнение почвы и строительство пешеходных дорожек и площадок согласно  проекта планировки.

- Установка парковых скамеек и малых архитектурных форм согласно проекта планировки.

- Подсадка выбракованных зелёных насаждений, кустарников и живой изгороди согласно проекта планировки

- Ожидаемые результаты проекта

- Повышение социальной обобщённости граждан из разных возрастных групп в целях достижения общей социально-значимой цели.

- Повышение уровня гражданской ответственности и социальной значимости личности в рамках участия в организации внешнего облика посёлка

- Реализация местной инициативы и повышение социальной активности населения в рамках совместного решения вопросов местного значения.

- Наличие в посёлке места отдыха для различных половозрастных групп населения в количестве 987 человек местных жителей

- Повышения безопасности дорожного -движения на территории посёлка.

- Дальнейшее развитие проекта

В целях дальнейшего развития проекта планируется строительство детских и спортивно-развлекательных комплексов на территории зоны отдыха. Организация на территории зоны отдыха концертов коллективов местного народного творчества, организация фестивалей и праздничных мероприятий (Новогодние, майские праздники, День защиты детей и т.д.)

- Календарный план проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы: (опишите, какие конкретно подготовительные мероприятия, которые необходимо выполнить): |  |  |
| - Разработка и согласование проекта планировки участка | 06.2018 | Администрация Красюковского сельского поселения |
| - Проведение сметных расчётов, получение заключения о достоверности сметной стоимости работ и материалов | 07.2018 | Администрация Красюковского сельского поселения |
| Ремонтно-строительные работы: (опишите, что необходимо отремонтировать или построить) |  | Администрация Красюковского сельского поселения |
| - Строительство пешеходных дорожек и площадок | 2019 г | Администрация Красюковского сельского поселения |
| - Высадка зелёных насаждений (озеленение) | 2018 г. | Администрация Красюковского сельского поселения |
| - Установка парковых скамеек, урн и малых архитектурных форм | 2019 г. | Администрация Красюковского сельского поселения |
| Приобретение оборудования: (опишите, что конкретно необходимо приобрести и с какой целью) |  |  |
| - Скамейки парковые | 2019 г. | Администрация Красюковского сельского поселения |
| - Урны | 2019 г. | Администрация Красюковского сельского поселения |
| - Посадочный материал | 2018 г. | Администрация Красюковского сельского поселения |
| Прочая деятельность (указать наименование) |  |  |

- Смета расходов по проекту(тыс.руб)

| Статьи сметы |  | Запрашиваемые средства |  |  | Вклад инициатора проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы |  | 0,00 |  |  | 115,0 |  |  |
| Выкарчевка деревьев и удаление поросли |  | 0,00 |  |  | 371, 1. |  |  |
| Вырубка деревьев |  | 0,00 руб. |  |  | 5,6 |  |  |
| Оборудование детской площадки |  | 937 987,00 руб. |  |  | 0,00 |  |  |
| Асфльтобетонное покрытие тротуаров и площадок |  | 127 809,00 руб. |  |  | 0,00. |  |  |
| Плиточное покрытие тротуаров и площадок |  | 0,00 руб. |  |  | 611, 6. |  |  |
| Резиновое покрытие тротуаров и площадок |  | 846 204,00 руб. |  |  | 12, 5 |  |  |
| Ограждение |  | 0, 00 руб. |  |  | 159,1 |  |  |
| ИТОГО |  | 1 912 000,00 руб. |  |  | 1 274,9. |  |  |
| Глава Администрации Красюковского сельского поселения |  |  |  |  |  | В.И.Бугаев |  |

В соответствии с приложением № 9 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»