РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.12.2018                                     № 190                                 сл. Красюковская

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

Рассмотрев заявления гражданина Погодина  о необходимости приведения градостроительной документации Красюковского сельского поселения в соответствие с фактическим видом использования земельных участков, в соответствии со ст. ст. 9, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Красюковского сельского поселения, утверждёнными решением Собрания депутатов Красюковского сельского поселения руководствуясь, Уставом муниципального образования «Красюковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Поручить комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения разработку проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения, Октябрьского района, Ростовской области :

1.1. Внести изменения в материалы Генерального плана в части функционального зонирования:

- касающиеся части увеличения функциональной зоны размещения объектов сельскохозяйственного назначения (производственную зону) в кадастровом  квартале 61:28:0070701 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новоперсиановка, ул. Центральная, ориентировочной площадью 3610 кв.м., находился в зонах

-общественно-деловая зона ориентировочной площадью 1130 кв.м.,

-зона рекреационного назначения ориентировочной площадью 1345 кв.м.,

-зона объектов транспортной и инженерной инфраструктуры ориентировочной площадью  1135 кв.м.

1.2. Внести изменения в материалы Правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения в части градостроительного зонирования:

- касающиеся части увеличения территориальной зоны объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) на 3610 кв.м в кадастровом  квартале 61:28:0070701 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новоперсиановка, ул. Центральная находился территориальных зонах

- Зона озеленения специального назначения (ЗОСН);

- Зона объектов автомобильного транспорта (ТИ1);

- Зона коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3):

- Улично-дорожная сеть (УДС)

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области согласно Приложению № 1 к настоящему  Постановлению.

3. Разместить настоящее постановление в газете «Сельский вестник» и на официальном сайте Красюковского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения                                                      В.И.Бугаев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Красюковского  сельского поселения

от 12.12.2018 г. № 190

ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 12.12.2018 г. |
| 2 | Подготовка проекта внесения изменений в Правила Землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 12.12.2018 г. |
| 3 | Рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений в Генеральный план Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 18.12.2018 г. |
| 4 | Рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений в Правила Землепользования и Застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 18.12.2018 г. |
| 5 | Подготовка документов с целью направления Главе Администрации Красюковского сельского поселения согласованного проекта внесения изменений в Генеральный план Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 21.12.2018 г. |
| 6 | Подготовка документов с целью направления Главе Администрации Красюковского сельского поселения согласованного проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области для принятия решения о проведении публичных слушаний по данному проекту | Отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района Ростовской области | 21.12.2018 г. |
| 7 | Вынесение на публичные слушания проекта внесения изменений в Генеральный план Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 22.12.2018 г. |
| 8 | Вынесение на публичные слушания проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 22.12.2018 г. |
| 9 | Приём предложений от заинтересованных лиц по вопросу внесения изменений в Генеральный план Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 32 дня до 14.01.2019 г. |
| 10 | Приём предложений от заинтересованных лиц по вопросу внесения изменений в Правила Землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 32 дня до 14.01.2019 г. |
| 11 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, ул. Советская, 55, здание Администрации. | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | 15.01.2019 г. |
| 12 | Доработка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и Застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области с учётом результатов публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | Январь-февраль 2019 года |
| 13 | Представление проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила Землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области Главе Администрации Красюковская сельского оселения для принятия в установленном порядке решения о направлении его в Собрание депутатов Красюковского сельского поселения или об отклонении данного проекта и направлении его на доработку | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Красюковского сельского поселения | Январь-февраль 2019 года |

Граждане, проживающие на территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, обладающие избирательным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить организатору публичных слушаний по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, ул. Советская,55.

Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане вправе представить председательствующему в день проведения публичных слушаний до их окончания , по месту проведения: Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, ул. Советская,55, здание Администрации.