РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.10.2018                                          № 169                               сл. Красюковская

Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

В соответствии с распоряжением Администрации Красюковского сельского поселения от 29.06.2018 № 36 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Красюковского сельского поселения № 21 от 02.02.2018 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения Октябрьского района», руководствуясь частью статьи Устава муниципального образования  «Красюковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения», согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года правовые акты Администрации Красюковского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения                                                       В.И.Бугаев

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Красюковского

сельского поселения

от 26.10.2018 № 169

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Красюковского сельского поселения Октябрьского района

«Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района | «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района | Администрация Красюковского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района | Администрация Красюковского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района | 1Развитие транспортной системы 2. Капитальный ремонт, строительство и реконструкция дорог. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Красюковского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения; развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры; формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Красюковского сельского поселения; обеспечение населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог по дорогам с твердым покрытием. |
| Задачи муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них); выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог); выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); подготовка проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них); подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. |
| Целевые показатели муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района | 2019-2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района | общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2030 годах за счет всех источников – 40 526,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 4 091,0тыс. рублей; в 2020 году – 4 717,8 тыс. рублей; в 2021 году – 4 717,8 тыс. рублей; в 2022 году – 3000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 3000,0 тыс. рублей; в 2024 году – 3000,0 тыс. рублей; в 2025 году – 3000,0 тыс. рублей; в 2026 году – 3000,0 тыс. рублей; в 2027 году – 3000,0 тыс. рублей; в 2028 году – 3000,0 тыс. рублей; в 2029 году – 3000,0 тыс. рублей; в 2030 году – 3000,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района | реализация мероприятий муниципальной программы к 2030 году приведет к достижению следующих результатов: развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Красюковского сельского поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог Красюковского сельского поселения; сохранение и/или снижение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения; сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного на уровне 100 процентов; осуществление современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах улично-дорожной сети населенных пунктов в Краснокутском сельском поселении. |

Паспорт

подпрограммы «Развитие транспортной системы»

| Наименование подпрограммы | «1Развитие транспортной системы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Красюковского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Красюковского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Красюковского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения |
| Задачи подпрограммы | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них); выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог). |
| Целевые показатели подпрограммы | доля протяженности автомобильных дорог местного пользования не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2030 годах за счет всех источников - 40 526,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 4 091,0тыс. рублей; в 2020 году – 4 717,8 тыс. рублей; в 2021 году – 4 717,8 тыс. рублей; в 2022 году – 3000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 3000,0 тыс. рублей; в 2024 году – 3000,0 тыс. рублей; в 2025 году – 3000,0 тыс. рублей; в 2026 году – 3000,0 тыс. рублей; в 2027 году – 3000,0 тыс. рублей; в 2028 году – 3000,0 тыс. рублей; в 2029 году – 3000,0 тыс. рублей; в 2030 году – 3000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | сохранение и/или снижение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения; сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного на уровне 100 процентов. |

Паспорт

подпрограммы «Капитальный ремонт, строительство и реконструкция дорог»

| Наименование подпрограммы | «Капитальный ремонт, строительство и реконструкция дорог» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Красюковского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Красюковского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); подготовка проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них); подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. |
| Целевые показатели подпрограммы | количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2030 годах за счет всех источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2019 году – 0,0тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Красюковского сельского поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог Красюковского сельского поселения; осуществление современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах улично-дорожной сети населенных пунктов в Краснокутском сельском поселении. |

Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере развития транспортной системы Красюковского сельского поселения.

Основными приоритетами муниципальной политики Красюковского сельского поселения в сфере развития транспортной системы Красюковского сельского поселения:

создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Красюковского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения;

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;

формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Красюковского сельского поселения;

обеспечение   населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог   по дорогам с твердым покрытием.

В соответствии с разработанной Стратегией социально-экономического развития Красюковского сельского поселения Октябрьского района на период до 2030 года основной целью развития поселения на среднесрочную и долгосрочную перспективу в  сфере развития транспортной системы Красюковского сельского поселения для реализации которой предусмотрены следующие приоритетные задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах   и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог   и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог   и искусственных сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальной программы разработаны соответствующие целевые показатели. Они предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

Сведения о показателях муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены
в приложении № 1муниципальной программы.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 муниципальной программы.

Расходы бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены
в приложении № 4.

Участие Администрации Красюковского сельского поселения в реализации муниципальной программы

Участие Администрации Красюковского сельского поселения в реализации муниципальной программы предусмотрено в рамках подпрограмм при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Реализация данных мероприятий осуществляется за счет финансовой поддержки из бюджета Октябрьского района, областного и федерального бюджетов.

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения                                                   В.И.Бугаев

|  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. количество лиц. погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатель 2. тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных проишествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Показатель 1.1. доля протяженности автомобильных дорог местного пользования не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 25,0 | 23,0 | 21,0 | 18,0 | 15,0 | 12,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, строительство и реконструкция дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 2.1. количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения | километров | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 1,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,0 |

|  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Красюковского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красюковского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | показатели 1, 2, 1.1 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Красюковского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | ремонт и содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | показатели 1, 2, 1.1 |  |
| Задача 2 подпрограммы 1 «Выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красюковского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | ремонт сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | показатели 1, 2, 1.1 |  |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, строительство и реконструкция дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы 2«Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красюковского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | капитальный ремонт сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | показатель 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3 |  |
| Задача 2 подпрограммы 2 «Подготовка проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.2 Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красюковского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности | показатель 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3 |  |
| Задача 3 подпрограммы 2 «Увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.3 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красюковского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | строительство и реконструкция 6,3 км автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности | показатель 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3 |  |
| Задача 4 подпрограммы 2 «Подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.4 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красюковского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности | показатель 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3 |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе - Октябрьского района - Красюковского сельского - поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения»

РАСХОДЫ

бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района на реализацию муниципальной программы

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственныйиспол-нитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расхо-дов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 13 526,6 | 4 091,0 | 4 717,8 | 4 717,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ответст-венный испол-нитель прог-раммы: Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 13 526,6 | 4 091,0 | 4 717,8 | 4 717,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт дорог» | В том числе: | Х | Х | Х | Х | 13 526,6 | 4 091,0 | 4 717,8 | 4 717,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Исполнитель подпрограммы: Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 13 526,6 | 4 091,0 | 4 717,8 | 4 717,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ответственный исполнитель: Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ответственный исполнитель: Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 13 526,6 | 4 091,0 | 4 717,8 | 4 717,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ответственный исполнитель: Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, строительство и реконструкция дорог» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ответственный исполнитель: Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ответственный исполнитель: Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ответственный исполнитель: Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ответственный исполнитель: Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ответственный исполнитель: Администрация Красюковского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Х – код бюджетной классификации расходов бюджетов отсутствует.

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» |
| --- | --- |

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» | всего | 40 526,6 | 4 091,0 | 4 717,8 | 4 717,8 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района | 40 526,6 | 4 091,0 | 4 717,8 | 4 717,8 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет* | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет** | 3933,8 | 304,4 | 1 814,7 | 1 814,7 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | бюджет Октябрьского района | 9 552,9 | 3783,5 | 2884,7 | 2884,7 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт дорог» | всего | 40 526,6 | 4 091,0 | 4 717,8 | 4 717,8 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района | 40 526,6 | 4 091,0 | 4 717,8 | 4 717,8 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет** | 3933,8 | 304,4 | 1 814,7 | 1 814,7 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | бюджет Октябрьского района | 9 552,9 | 3783,5 | 2884,7 | 2884,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, строительство и реконструкция дорог» | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Красюковского сельского поселения

от 26.10.2018 № 169

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации Красюковского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 25.09.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения».

2. Постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 02.12.2014 № 354 «О внесении изменений в постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 25.09.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения».

3. Постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 05.12.2014 № 363 «О внесении изменений в постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 25.09.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения».

4. Постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 24.12.2014 № 387 «О внесении изменений в постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 25.09.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения».

5. Постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 05.02.2015 № 24 «О внесении изменений в постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 25.09.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения».

6. Постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 23.04.2015 № 122 «О внесении изменений в постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 25.09.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения».

7. Постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 22.07.2015 № 185 «О внесении изменений в постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 25.09.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения».

8. Постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 08.10.2015 № 229 «О внесении изменений в постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 25.09.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения».

9. Постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 09.12.2015 № 289 «О внесении изменений в постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 25.09.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения».

10. Постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 28.01.2016 № 25 «О внесении изменений в постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 25.09.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения».

11. Постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 31.03.2016 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 25.09.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения».

12. Постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 21.07.2016 № 176 «О внесении изменений в постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 25.09.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения».

13. Постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 23.01.2017 № 6 «О внесении изменений в постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 25.09.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения».

14. Постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 29.12.2017 № 260 «О внесении изменений в постановление Администрации Красюковского сельского поселения от 25.09.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения».

И.о. заместителя главы Администрации

по ЖКХ строительству и благоустройству                                     Н.В. Вифлянцева