РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Красюковское  сельское поселение»

Администрация Красюковского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.03.2021		 		         № 18 		              сл. Красюковская

О проведении мероприятий по  санитарной  уборке   и  благоустройству   территории  Красюковского сельского   посе-                     ления

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона № 7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», в целях выполнения поручений Губернатора Ростовской области о координации проводимых мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, на основании пункта 9 статьи 46 Устава Муниципального образования «Красюковское  сельское поселение»

- Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий района в четыре этапа:

- первый этап (весенний с 15.03 – 15.04.2021 г.

- второй этап (летний с 01.06 – 31.08.2021 г.

- третий этап (осенний с 01.09 – 30.11.2021 г.,

- четвертый этап (зимний с 01.12.2021 г. – 29.02.2022 г..

(проведение мероприятий 3-го и 4-го этапов допускается корректировать по фактическому состоянию погодных условий

- Утвердить состав рабочей группы  в целях исполнения мероприятий по благоустройству и наведению санитарного порядка в населённых пунктах (приложение №1

- Утвердить план мероприятий проведения работ по санитарной уборке и благоустройству Красюковского сельского поселения (Приложение № 2.

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, владельцев домов индивидуальной застройки провести собственными силами санитарную очистку и благоустройство закрепленных и прилегающих территорий, подходы, подъезды, фасады зданий и сооружений.

- Рекомендовать владельцам торговых предприятий и киосков привести в надлежащее состояние фасады торговых точек и прилегающие территории.

- Рекомендовать председателям ТОС, уличных и хуторских комитетов,  обеспечить активное участие жителей в санитарной очистке и благоустройстве улиц.

- Контроль по исполнению данного распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Шишко А.А.

Глава Администрации

Красюковского сельского поселения 			                      И.П.Гладкая

Распоряжение вносит ведущий специалист

по делопроизводству и архивной работе

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Красюковского сельского поселения

от 04.03.2021 № 18.

СПИСОК

рабочей  группы Красюковского сельского поселения по наведению

санитарного порядка

-  Гладкая И.П. – глава Администрации Красюковского сельского поселения,

-  Шишко А.А. – зам. Главы Администрации Красюковского сельского поселения;

-  Ушаков А.И.  – заместитель главы Администрации Октябрьского района (по согласованию

Состав рабочей группы:

- Вифлянцева Е.Ю. – старший инспектор по вопросам ЖКХ, архитектуре, строительства и благоустройства

- Морозова Л.В.- старший инспектор по организации работы с обращениями граждан

- Григорьева Л.Н. -директор МУК «Красюковский СДК»

- Спицына Ю.А. – директор СДК «Яново-Грушевский»

- Глазкова Н.И. – заведующая СК сл. Красюковской

- Головатая Е.Ю.  – директор СДК п. Новоперсиановка

- Блюхес Г.Н. – директор МБОУ СОШ № 62

- Щеголькова Т.Б. директор МБОУ СОШ № 63

- Верзакова Л.М.- директор МБОУ СОШ № 68

- Степовская Н.В. заведующая МБДОУ д/с № 44 сл. Красюковская

- Приколотин Г.Г. - депутат

- Свитальский В.В - депутат

- Марков П.А – депутат, сотрудник ССЦ « Ростовский»

- Бугаев В.И.- староста сл. Красюковской

- Черножуков Р.Н.- председатель ТОС ул. Набережная

- Пашкова О.В. -председатель ТОС ул. Речная х. Яново-Грушевский

- Моргоч Т.А.-  председатель ТОС ул. Делегатская

- Перепелкин Н.И-  староста х. Аюта

Ведущий специалист	Администрации

Красюковского сельского поселения				          Л.О.Тарасова

Приложение № 2

к распоряжению

Администрации Красюковского сельского

№ 18 от 04.03.2021 г.

ПЛАН

мероприятий проведения этапов по санитарной уборке

и благоустройству территории Красюковского сельского поселения в 2021 г.

| Населенные пункты | Организация | Мероприятия | Ответственный | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сл. Красюковская | ООО «РЗУП» ООО «Заря Дона», ССЦ «Ростовский» ООО «Донпончик» | 1. Обустройство клумб. Высадка цветов. 2. Уборка прилегающей территории. 3. Посадка 200 деревьев 4. Побелка деревьев , покраска ограждений | Меркуленко А.О. Марков П.А. Прокопенко А.Н. Коваленко О.Н. | до 15.04. 2021 |
|  | МУК «Красюковский СДК» СК II район | 1 Уборка территории. 2 Побелка деревьев, ели и 2 можжевельников 3 Обустройство клумб, высадка цветов. 4 Покраска ограждений 5 Косметический ремонт памятника | Григорьева Л.Г. Глазкова Н.И. | до 15.04. 2021 |
|  | Кладбище | 1 Уборка территории 2 Покос сорной растительности | Мирзоев А.З. Шишко А.А. | до 15.04. 2021 |
|  | ФАП, врачебная амбулатория | 1 Обустройство территории 2 Обустройство клумб, посадка цветов 3 Посадка и побелка деревьев | Мясоедова О.Ф. Дудка Л.В. Шишко А.А. . . | до 15.04. 2021 |
|  | Магазины ООО «Магнит», «Стройматериалы» «Камелот» | 1 Уборка территории. 2 Побелка деревьев и клумб. 3 Обустройство клумб, посадка цветов | Большенко Е.В. Глушенко А.Н. Кондейкин С.В. | до 15.04. 2021 |
|  | Магазин ООО «Ника», «Донской» « Аленка», «Мираж» | 1 Уборка территории. 2 Мойка ограждений. 3 Обустройство клумб, посадка цветов | Шматков И.Я Титов Д.А. Щербаков О.С. Глушенко А.Н. | до 15.04. 2021 |
|  | Магазин Камелот-1, Камелот-2 , «Надежда» , Центральный , Изюминка | 1 Уборка территории. 2 Покос травы. 3 Обустройство клумб, посадка цветов | .Кондейкин С.В. Махмудов Т.Р. Друзенко И.Л. | до 15.04. 2021 |
|  | Филиал Сбербанка №5410, Столовая «Валерия» | 1.Уборка территории., побелка деревьев, смывание фасадов, вырубка кустарников | Хмелева О.С. Колесникова В.А. | До 15.04. 2021 |
|  | МБОУ СОШ № 62,63. | 1Уборка прилегающей территории 2Побелка деревьев 3. Обустройство клумб, посадка цветов 4. покраска ограждений | Блюхес. Г.Н. Щеголькова Т.Б. | До 15.04. 2021 |
|  | МБДОУ д/с № 44 | 1 Уборка прилегающей территории 2. Побелка деревьев 3 Обустройство клумб, посадка цветов | Степовская Н.В. | До 15.04. 2021 |
|  | Производственный участок Шахтымежрайгаз | - Уборка прилегающей территории - Побелка деревьев 3. Обустройство клумб, посадка цветов | Остриков Е.С.. | до 15.04. 2021 |
|  | Церковь «Вознесение Господне» | 1.Уборка прилегающей территории 2. Побелка деревьев - Обустройство клумб, посадка цветов | Давыдов Н.А. | до 15.04. 2021 |
|  | Почта России | 1. Уборка прилегающей территории 2. Побелка деревьев, побелка фасадов 3. Обустройство клумб, посадка цветов | Демченко Л.Ю. | до 15.04. 2021 |
|  | Детские площадки | 1. уборка территории 2. покраска игрового оборудования 3. замена табличек | Шишко А.А. | до 15.04. 2021 |
|  | Стадионы, часовня | 1. Уборка прилегающей территории 2. Побелка деревьев 3. Обустройство клумб, посадка цветов | Шишко А.А. | до 15.04. 2021 |
|  | Администрация | 1. Уборка прилегающей территории 2. Побелка деревьев 3. Обустройство клумб, посадка цветов | Шишко А.А. | до 15.04. 2021 |
| Х. Яново-Грушевский | директор СДК «Яново-Грушевский»» | 1 Уборка территории, побелка деревьев. 2 Обустройство клумб. высадка цветов. 3 Покраска скамеек | Спицына Ю.А. | до 15.04. 2021 |
|  | ФАП | 1 Обустройство территории 2 Обустройство клумб, посадка цветов 3 Посадка деревьев | Дробот Т.Б . | до 15.04. 2021 |
|  | Магазины х. Яново-Грушевский «Мир», «Хуторок» магазин № 57, «Гараж» | 1. Обустройство клумб и уборка прилегающей территории 2. Помывка фасадов, покраска доски объявлений | Морозов М.Н. Щербакова О.С. Богучарская Т.Ю. | до 04.04. 2021 |
|  | Почта России | . Обустройство клумб и уборка прилегающей территории | Чеснокова Т.Б. | до 04.04. 2021 |
|  | Новая СОШ № 18 | 1 Обустройство территории 2 Обустройство клумб, посадка цветов 3 Посадка деревьев | Байздренко Г.В. | до 04.04. 2021 |
|  | Кладбище | 1 Обустройство территории, уборка мусора 2 Обустройство клумб, посадка цветов | Макеева В.И. Шишко А.А. | до 04.04. 2021 |
|  | Детские площадки | Уборка территории, побелка деревьев. 2 Обустройство клумб. высадка цветов. 3 Покраска скамеек |  |  |
| п. Новоперсиановка |  |  |  |  |
|  | КФХ» ТнВ Белобородов и Теплянский» | 1.Уборка прилегающей территории 2. Проведение уходных работ в лесополосах. 3. Посадка 20 деревьев | Белобородов А.В. | до 15.04. 2021 |
|  | КФХ Приколотин | 1. Проведение уходных работ в лесополосах. 2. Посадка 20 деревьев 3. Выделение грузового автомобиля для ликвидации несанкционированных свалок | Приколотин Г. | до 15.04. 2021 |
|  | КФХ Хузуну С.И.. | 1. Проведение уходных работ в лесополосах. 2. Посадка 20 деревьев 3. Выделение техники для ликвидации несанкционированных свалок | Хузуну С.И. | до 15.04. 2021 |
|  | КФХ Кравчик Э.В | 1. Проведение уходных работ в лесополосах. 2. Посадка 20 деревьев 3. Выделение грузового автомобиля для ликвидации несанкционированных свалок | Кравчик Э.В. | до 15.04. 2021 |
|  | КФХ «ПогодинВ.Н. | - Уборка прилегающей территории - Побелка деревьев и клумб. Обустройство клумб, посадка цветов | Погодин В.Н. | до 15.04. 2021 |
|  | КФХ Чебураков В.И. | 1. Проведение уходных работ в лесополосах. 2. Посадка 20 деревьев 3. Выделение грузового автомобиля для ликвидации несанкционированных свалок | Чебураков В.И. | до 15.04. 2021 |
|  | КФХ Поморцев В.В. | 1. Проведение уходных работ в лесополосах. 2. Посадка 20 деревьев 3. Выделение грузового автомобиля для ликвидации несанкционированных свалок | Поморцев В.В. | до 15.04. 2021 |
|  | Магазин «Виктория», рынок «Донские ряды» «Магазин» | - Уборка прилегающей территории - Побелка деревьев и клумб. - Обустройство клумб, посадка цветов Ремонт ограждений, беседок, навесов. | Губкина Г.А. Зеленский А.А. Губкина Г.А. | до 15.04. 2021 |
|  | СДК п. Новоперсиановка | 1 Уборка территории. 2 Посадка деревьев и побелка 3 Обустройство клумб, высадка цветов. 4 Покраска ограждений 5 Косметический ремонт памятника | Головатая Е.Ю. | до 15.04. 2021 |
|  | МБОУ СОШ № 68 | 1 Уборка прилегающей территории 2 Побелка деревьев и клумб. 3 Обустройство клумб, посадка цветов, посадка деревьев | Верзакова Л.М. | до 15.04. 2021 |
|  | Почта России | 1 Уборка прилегающей территории 2 Побелка деревьев и клумб. 3 Обустройство клумб, посадка цветов | Трубочкина Ю.А. | До 15.04.2021 |
|  | Кладбище | 1 Обустройство территории, уборка мусора 2 Покос сорной растительности | Мирзоев А.З. Шишко | до 15.04. 2021 |
|  | МБДОУ д/с № 35 | 1 Уборка прилегающей территории 2 Побелка деревьев и клумб. 3 Обустройство клумб, посадка цветов | Ефременко Л.А. | до 15.04. 2021 |
| х. Миллеров | ФАП | 1.Уборка прилегающей территории 2. Побелка деревьев и клумб. 3. Обустройство клумб, посадка цветов | Чухно М.Е. | до 15.04. 2021 |
|  | Кладбище | 1 Обустройство территории, уборка мусора 2 Покос сорной растительности | Мирзоев А.З. | до 15.04. 2021 |
| х. Сусол | Подъездная дорога | Выделение техники для грейдирования | ООО «Заря Дона» | До 01.04.2021 |
|  | Кладбище | 1 Обустройство территории, уборка мусора 2 Покос сорной растительности | Мирзоев А.З. |  |
| Трасса М-4 Дон | стела «Октябрьский район» | Покраска, уборка, побелка деревьев, обустройство клумб, высадка цветов | Шишко А.А., | До 01.04.2021 |
| Автодороги областного значения | Магистраль М-4 Дон | Расчистка лесополос вдоль трассы «М-4 Дон» , уборка мусора, Уборка свалочных очагов Расчистка березовой рощи на въезде в п. Новоперсиановка | # Главы КФХ, Шишко А.А., # ИП Гаврилов А.С. | До 30.04. 2021 |