- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- Муниципальное образование «Красюковское сельское поселение»

- Администрация  Красюковского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2024    		                    		№ 29                            сл. Красюковская

О внесении изменений в постановление Администрации Красюковского сельского поселения №29 от 18.03.2022г  «Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» по результатам за 2023год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 02.02.2018 № 21 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения» и постановлением от 02.02.2018 № 23 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие  транспортной системы» утвержденной постановлением Администрации Красюковского  сельского поселения № 169 от 26.10.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» по состоянию на 01.01.2023 г согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Администрации Красюковского сельского поселения

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Красюковского

сельского поселения

от 19.03.2024 № 29

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной

программе «Развитие транспортной системы Красюковского  сельского поселения»

по результатам за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий повышение качества и надежности предоставления транспортных услуг, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям, создание максимально комфортных условий для развития дорожно-транспортной системы Красюковского сельского поселения Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района  «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения Октябрьского района  от № 169 от 26.10.2018 г «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы», ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2021 году реализован комплекс  мероприятий, в результате которых,

результат 1: количество лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий - 0 человек;

результат 2:   тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) - 0 условных единиц;

результат 3: доля протяженности автомобильных дорог местного пользования  не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения – 32 %;

результат 4: количество километров построенных  (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог   местного значения 0,0 км.

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного и консолидированного бюджета района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2023 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области дорожной инфраструктуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует

повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровень занятости населения.

Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

Реализация мероприятий Программы в 2023 году позволила решить следующие задачи Программы:

Поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 ««Развитие транспортной системы», предусмотрена реализация 3-х основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Без финансирования.

Приоритетное основное мероприятие 1.2. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения ".

Выполнено в за счет средств бюджет Октябрьского района 4949,4 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.3. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Без финансирования.

В рамках подпрограммы 2 «Капитальный ремонт, строительство и реконструкция дорог», предусмотрена реализация 4-х основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Без финансирования.

Основное мероприятие 2.2. «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Без финансирования.

Основное мероприятие 2.3. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Без финансирования.

Основное мероприятие 2.4. «Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Без финансирования.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

длительность процедур оформления документов в ходе проведения мероприятий;

количества правонарушений участниками дорожного движения;

количества дорожно-транспортных происшествий.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 5758,4 тыс. рублей,

В том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Бюджет Октябрьского района -5758,4 тыс. рублей

бюджет Красюковского сельского поселения– 0,0 тыс.рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс.руб.

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Бюджет Октябрьского района -5758,4  тыс. рублей

бюджет Красюковского сельского поселения– 0,0 тыс. рублей.

План расходов по муниципальной программе составил - 5758,4 тыс. рублей,

В том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Бюджет Октябрьского района -5758,4 тыс. рублей

бюджет Красюковского сельского поселения– 0,0 тыс.рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс.руб.

.

Фактический объем средств

Объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 4949,4 тыс. рублей,

В том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Бюджет Октябрьского района -4949,4 тыс. рублей

бюджет Красюковского сельского поселения– 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. руб.

Средства освоены не в полном объеме. Не освоение за счет экономии по торгам и выполненным объемам работ. Экономия по Бюджету Октябрьского района – 0,0 тыс. руб. Экономия по Областному бюджету- 0,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

результат 4: количество километров построенных  (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог   местного значения 0,0 км.

Показатель 1 «количество лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий»

-плановое значение 0 человек, фактическое значение- 0 человек.

Показатель 2 «тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных проишествий (количество погибших на 100 пострадавших)»

-плановое значение-0 условных единиц, фактическое значение -0 условных единиц.

Показатель 3 «доля протяженности автомобильных дорог местного пользования  не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения»

-плановое значение-32 %, фактическое значение -32 %.

Показатель 4 «количество километров построенных  (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог   местного значения»

-плановое значение-0,0 км, фактическое значение -0,0 км.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Красюковского сельского поселения Октябрьского района приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1-1,0;

степень достижения целевого показателя 2-1,0;

степень достижения целевого показателя 3- 1,0;

степень достижения целевого показателя 4-1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1(4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств Октябрьского района, безвозмездных поселений в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (2/2).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4 090,9 тыс. рублей /4 091,0 тыс. рублей =1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 1,0 = 1 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом: 1,0 х 0,5+1,0 х 0,3+1,0 х 0,2 = 1 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Ведущий специалист

по делопроизводству и архивной работе                                                 Л.О. Тарасова

- Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие транспортной системы» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения |  |
|  | Подпрограмма 2«Подготовка проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |  |
|  | Основное мероприятие 2.4 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Красюковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» | Всего | 5758,4 | 4949,4 | 4949,4 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 5758,4 | 4949,4 | 4949,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 5758,4 | 4949,4 | 4949,4 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт дорог» | Всего | 5758,4 | 4949,4 | 4949,4 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 5758,4 | 4949,4 | 4949,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 5758,4 | 4949,4 | 4949,4 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 5758,4 | 4949,4 | 4949,4 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 5758,4 | 4949,4 | 4949,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 5758,4 | 4949,4 | 4949,4 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, строительство и реконструкция дорог» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района, <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Октябрьского района <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Красюковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. количество лиц. погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показатель 2. тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных проишествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. доля протяженности автомобильных дорог местного пользования не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 32,0 | 32,0 | 32,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, строительство и реконструкция дорог» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения | километров | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа | Х | Х |  |  |
|  | Подпрограмма 1. | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основноемероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ.

- Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Красюковского сельского поселения Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетных основных мкроприятий (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

- Таблица 6

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района
при реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Красюковского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году

| Наименование муниципального образования Красюковского сельского поселения Октябрьского района (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов, <1> (%) |  | Объем фактических расходов бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района |  | Объем фактических расходов бюджета муниципального образования Красюковского сельского поселения Октябрьского района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района | Бюджет муниципального образования Красюковского сельского поселения Октябрьского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидия (иной межбюджетный трансферт) на … (наименование направления субсидии, иного межбюджетного трансферта) |  |  |  |  |  |  |

- <1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

- Таблица 7

- ИНФОРМАЦИЯ

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Красюковского сельского поселения Октябрьского района
в отчетном году

тыс. рублей

| Наиме-нование муниципального учреж-дения | Остаток средств на 01.01.20____<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.20____<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы |  | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по бюджет-ным учреж-дениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Муниципальные автономные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по автоном-ным учрежде-ниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- <1>  Остаток средств на начало отчетного года.

- <2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

- Таблица 8

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет средств  бюджета Красюковского сельского поселения Октябрьского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Красюковского сельского поселения Октябрьского района и  бюджетов муниципальных образований Красюковского сельского поселения Октябрьского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) |  |  | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

- Таблица 9

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) |  |  | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Ведущий специалист

по делопроизводству и архивной работе                                                                                                                    Л.О. Тарасова