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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2026                                          № 136                                 сл. Красюковская
Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных ме-роприятий по программе «Обес-печение качественными жилищ-но-коммунальными услугами населения» по результатам за  2024 год 

В связи с Представлением Контрольно-счетной палаты Октябрьского района Ростовской области №15 от 22.05.2026, руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Красюковского сельского поселения от 02.02.2018 № 21 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красюковского сельского поселения» и постановлением от 02.02.2018 № 23 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красюковского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» утвержденной постановлением Администрации Красюковского сельского поселения № 171 от 26.10.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» за 2024 г год согласно приложению № 1
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красюковского сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Мирущенко Н.А.
Глава Администрации 

Красюковского сельского поселения                                                Н.В. Бабенко
Постановление вносит заместитель

главы администрации по ЖКХ, 
строительству и благоустройству
Приложение № 1 к постановлению

Администрации Красюковского 

сельского поселения № 136
от 02.06.2026 г

Отчет 

о реализации муниципальной программы Октябрьского района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»

по результатам работы за 2024 год

I. Основные результаты
По муниципальной программе Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» (далее – программа) в 2024 году выделено 67 401,7 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 61 977,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 5 424,2 тыс. рублей.

Освоено в 2024 г. в рамках реализации программы 66 877,0 тыс. рублей, что составляет 99,2 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 61 861,2 тыс. рублей или 99,8 %;

местного бюджета – 5 015,8 тыс. рублей или 92,5 %.

По подпрограмме «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» в 2024 году предусмотрено 67346,7 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы за 2024г. освоено 66 877,0 тыс. рублей, что составляет 99,3 %, в том числе средства:
областного бюджета – 61 861,2 тыс. рублей или 99,8 %;
местного бюджета – 5 015.8 тыс. рублей или 93,4 %.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями. 
По подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства» в 2024 году предусмотрено 55,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы за 2024г. освоено 0,0 тыс. рублей, что составляет 0 %, в том числе средства:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей или 0 %;

местного бюджета – 0,0 тыс. рублей или 0 %.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями. 

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2024 году приведен в приложении №1 к настоящему отчету.
II. Меры по реализации программы
Реализация программы за 2024 год предусматривает финансирование:   

- переселения граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету;
- изготовление технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет и регистрация права, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету
III. Оценка эффективности реализации программы 
При определении эффективности используются следующие целевые индикаторы:

- «количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» - план, установленный на 2024 год 29 шт., факт – 24 шт., выполнение – 82,8%;

- «количество человек, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» - план на 2024 год – 60 чел., факт –52, выполнение 86,7%.
- «площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» - план на 2024 год – 1182,3 кв.м., факт – 986,8, выполнение 83,5%.

- «Количество объектов недвижимости поставленных на кадастровый учет» - план на 2024 год – 1, факт – 0, выполнение 0%.

Реализация мероприятий программы в 2024 году привела к достижению следующего результата - обеспечено надежное и устойчивое оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан.

Главный специалист по

делопроизводству и архивной работе                                                Л.О.Тарасова

	Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»

за 2024 год


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о  выполнении муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» за январь-декабрь 2024 года

    Ответственный исполнитель  Администрация Красюковского сельского поселения
    Источник финансирования бюджет Красюковского сельского поселения, другие источники
	Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)
	Объем финансирования на 2024 год   
(тыс. руб.)
	Выполнено  (тыс. руб.)
	Степень и результаты  выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур
	Профинансировано в 2024 году (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

	Мероприятия по обеспечению гражданам безопасные и комфортные условия проживания, избавив их от риска жизни и здоровья в аварийных домах
	67 346,7
	66 877,0
	Расходы на переселения граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан
	66 877,0

	Итого по подпрограмме                  
	67 346,7
	66 877,0
	
	66 877,0

	Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства»

	Мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет и регистрация права
	55,0
	0,0
	Расходы на изготовление технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет и регистрация права
	0,0

	Итого по подпрограмме                  
	55,0
	0,0
	
	0,0

	Итого по муниципальной   программе                  
	67 401,7
	66 877,0
	
	66 877,0


Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района 

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения» за 2024 год
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»
(наименование  муниципальной программы)

за 2024 год
	N  
п/п
	Задачи,        
направленные на достижение цели
	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Фактический объем финансирования на решение данной задачи
(тыс. руб.)
	Количественные и/или качественные    
целевые показатели,     
характеризующие достижение целей и решение задач
	Единица  
измерения
	Базовое        
значение       
показателя (на начало         
реализации муниципальной программы)
	Планируемое значение  показателя на 2024
	Достигнутое
значение   
показателя 
за 2024

	
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	 1 
	       2       
	    3     
	    4    
	     5     
	    6    
	       7        
	    8    
	       9       
	    10     
	    11     

	Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

	1.1. 
	Обеспечить гражданам безопасные и комфортные условия проживания, избавив их от риска жизни и здоровья в аварийных домах
	61 977,5
	5 369,2
	61 861,2
	5 015,8
	Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

	(шт)
	29
	29
	24

	
	
	
	
	
	
	Количество человек, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции

	(чел)
	60
	60
	52

	
	
	
	
	
	
	Площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

	(кв.м)
	1182,3
	1182,3
	986,8

	2 Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства»

	2.1
	Количество объектов недвижимости поставленных на кадастровый учет.
	0,0
	55,0
	0,0
	0,0
	Изготовление технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет и регистрация права.
	(шт)
	1
	1
	0


Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы Красюковского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»

за 2024 год
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красюковского сельского поселения»
за 2024 год

	1.     Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

	№
	Наименование показателя
	Плановое значение показателя (ИЦп)
	Фактическое значение показателя (ИДп)
	Эп=ИДп/ИЦп,илиЭп=ИЦп/Идп
	Эффективность хода реализации целевого показателя (Эп)

	1
	Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.
	29
	24
	0,83
	0,83

	2
	Количество человек, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.
	60
	52
	0,87
	0,87

	3
	Площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
	1 182,3
	986,8
	0,83
	0,83

	4
	Изготовление технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет и регистрация права.
	1
	0
	0,00
	0

	 
	Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Эо = ∑Эпi/n)
	4
	4
	0,63
	0,63

	
	
	
	
	
	

	Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,63, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

	1.     Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования:

	№
	Наименование показателя
	Достижение целевого показателя (выполнено – 1, не выполнено – 0)
	Достижение ожидаемого результата, выполнение контрольного события (выполнено – 1, не выполнено – 0)
	Степень реализации основного мероприятия (выполнено – 1, не выполнено – 0)

	1
	Мероприятия по обеспечению гражданам безопасные и комфортные условия проживания, избавив их от риска жизни и здоровья в аварийных домах
	1
	1
	1

	2
	Мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет и регистрация права
	0
	0
	0

	 
	Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРом = Мв/М)
	1
	1
	1

	Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий.

	
	
	
	
	
	

	Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

	
	
	
	
	
	

	3.1 Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРм) муниципальной программы составляет 1.
	

	Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств бюджета Красюковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Красюковского сельского поселения (ССуз):
	

	
	
	
	
	
	

	
	66 877,0/67 401,7= 0,99 = 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Эффективность использования средств бюджета Красюковского сельского поселения (Эис):
	

	
	
	
	
	
	

	
	1/1=1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Бюджетная эффективность реализации программы признаётся высокой.
	

	
	
	
	
	
	

	
	     Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):
	

	
	
	
	
	
	

	
	0,63*0,5+1*0,3+1*0,2=0,82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Проведенный анализ показал высокий уровень эффективности муниципальной программы
	


Главный специалист по делопроизводству и архивной работе                                                                               Л.О. Тарасова
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